智慧便民服务平台（暂定）

六人小组重构任务分配计划书

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

基于现有便捷生活类框架进行重构与能力升级
不是对原源码的等比例复刻

| 课程/实践 | 生产实习（HarmonyOS方向） |
| --- | --- |
| 小组名称 | ____________________________ |
| 组长 | ____________________________ |
| 成员 | A：______ B：______ C：______ D：______ E：______ F：______ |
| 文档版本 | V1.0（讨论与执行版） |
| 编制日期 | 2026-07-22 |

内部共享｜姓名与组名填写后可直接发给全组

# 文档说明

核心定位：本计划以现有源码为技术参考和起始框架，允许重新设计页面、数据结构、业务流程和模块边界。小组成果应体现独立分析、重构实现和运行验证，而不是逐页复制原项目。

| 项目 | 计划约束 | 执行结论 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小组人数 | 6人 | 每人独立负责一个可验收模块 | 组长 |
| 开发依据 | 现有便捷生活类源码 + 生产实习任务书 | 保留架构思想，重构业务实现 | 全员 |
| 时间基线 | 任务书建议13小时 | 按里程碑并行开发与联调 | 组长 |
| 报告要求 | 每人模块不少于1500字 | 每人同时负责代码和报告证据 | 全员 |
| 截图要求 | 前文2张、提交要求3张 | 按更严格的每人至少3张执行 | 全员 |

# 目录

打开 Word 后右键单击此处，选择“更新域”生成目录。

提示：目录为 Word 自动域。首次打开文档后，在目录区域右键并选择“更新域/更新整个目录”。

# 1. 项目定位与重构目标

## 1.1 项目背景

现有工程是一个便捷生活类 HarmonyOS 应用框架，已经具备 Stage 模型、entry 入口、多个 HAR、底部导航、首页服务入口、扫码/二维码、民生信息、办事、互动和账户页面等基础。但部分功能仍为静态展示或“功能开发中”，网络、数据持久化、测试和异常处理也不完整。

本小组不以“把源码运行起来”作为最终目标，而是以源码为原型，重新定义一个完整、可演示、可说明设计取舍的智慧便民服务平台。重构后应当体现统一架构、真实交互闭环、明确数据来源、合理的安全措施以及可重复的测试证据。

## 1.2 重构原则

| 策略 | 执行含义 |
| --- | --- |
| 保留 | Stage 模型、模块化思想、可复用资源、已经验证有价值的 Scan Kit/ArkWeb 等能力原型。 |
| 重构 | 导航体系、页面信息架构、状态管理、数据访问、异常状态、响应式布局和公共组件。 |
| 新增 | 可操作业务流程、数据持久化、加载/空/错状态、隐私提示、测试用例和问题记录。 |
| 禁止 | 照抄页面、用 Toast 冒充业务完成、把 Mock 数据写成真实接口、在代码中硬编码密钥。 |

## 1.3 项目成果目标

形成一个可在统一 DevEco Studio/SDK 环境中干净编译、安装和运行的 HarmonyOS 应用工程。

完成六个可独立演示、又能组合成完整流程的成员模块，每个模块有清晰输入、输出和数据方案。

核心流程不再停留在静态页面：用户能够查询、选择、提交、保存或回看结果。

完成符合任务书章节结构的生产实习报告、完整源码附件、运行截图和5分钟展示材料。

# 2. 基线分析与目标架构

## 2.1 现有工程模块

| 工程模块 | 类型 | 当前职责 | 重构处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| entry | HAP | 应用入口、四个Tab、全局Navigation | 由A重构为应用壳与统一路由入口 |
| home | HAR | 首页、扫码、二维码、证件、社保、账单、租房等 | 由B/C拆分协作，重新划清主页与民生业务 |
| office | HAR | 办事入口和静态服务卡片 | 由D补齐搜索、分类、详情和数据请求 |
| message | HAR | 互动、12345、在线访谈静态页面 | 由E建立诉求提交与记录闭环 |
| mine | HAR | 登录、注册、个人页面 | 由F重构状态持久化和安全方案 |
| common | HAR | 公共尺寸、资源常量 | 由A整理为公共样式、组件和模型契约 |
| network | HAR | ArkWeb公共页 | 由D扩展为统一网络访问层 |
| RouterModule | HAR | 动态导入和NavPathStack封装 | 由A统一命名、类型和错误处理 |

## 2.2 目标分层

| 层级 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 应用壳层 | entry、Navigation、Tabs、主题与安全区 | 统一入口、全局体验、路由装配 |
| 业务功能层 | 首页识别、民生、办事、互动、账户 | 六人可独立交付的业务模块 |
| 数据服务层 | NetworkService、Mock仓库、Preferences、relationalStore | 屏蔽数据来源差异，提供统一结果和错误模型 |
| 平台能力层 | Scan Kit、Image Kit、ArkWeb、Asset Store Kit | 调用HarmonyOS系统能力并处理权限/生命周期 |
| 质量保障层 | Hypium、UiTest、HiLog、截图清单 | 验证功能、兼容性和报告证据 |

## 2.3 API 与技术基线决策

版本决策门：第1小时由组员A在全组电脑/机房环境验证后冻结版本。老师未限定时优先采用稳定 Release SDK；若教学环境固定在 API 13，则全组统一使用该环境并在报告中如实记录。API 26 Beta 不作为本项目默认基线。

应用模型：Stage 模型；语言与界面：ArkTS + ArkUI。

页面导航：Navigation + NavPathStack；避免继续扩散旧 router 调用。

状态管理：按目标 SDK 选择 V1 或 V2；同一业务链路不随意混用。

网络：@kit.NetworkKit 的 http；所有请求具备超时、错误转换和 Mock 回退。

存储：Preferences 保存轻量配置，relationalStore 保存结构化记录，Asset Store 保存敏感短数据。

质量：至少完成核心纯逻辑单元测试、关键路径 UI 冒烟测试和设备/模拟器运行截图。

# 3. 重构范围与优先级

| 优先级 | 必须完成（Must） | 建议完成（Should） | 可选增强（Could） |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 统一版本、导航、异常日志、可编译 | 深色模式、响应式布局 | 多设备接续/服务卡片 |
| 首页 | 服务入口、扫码、二维码、证件识别结果 | 最近使用、搜索历史 | 动态入口排序 |
| 民生 | 社保/账单/租房至少三条完整流程 | 筛选、收藏、缓存 | 图表与统计 |
| 办事 | 分类、搜索、详情、网络或明确Mock | 离线缓存、重试 | 真实政务测试接口 |
| 互动 | 诉求提交、记录列表、详情状态 | 草稿、筛选、刷新 | 通知或消息提醒 |
| 账户 | 输入校验、登录状态、退出、隐私提示 | 资料编辑、安全中心 | 生物认证/华为账号 |

执行规则：13小时内优先保证 Must 全部通过验收；Should 只能在对应 Must 稳定后进入；Could 不得影响提交版本。

# 4. 六人任务分配详情

分工原则：每名成员负责一个可独立演示、可独立撰写1500字以上详细实现的模块。公共文件设置唯一所有者，其他成员通过接口清单提出修改，降低合并冲突。

## 4.1 组员A（姓名：________）——系统架构与体验基座

岗位定位：组长兼集成负责人。建立全组可并行开发的稳定底座，并对最终可编译性负责。

| 负责范围 | entry、RouterModule、common、项目级build-profile/oh-package、全局主题和安全区。 |
| --- | --- |
| 数据方案 | Tab/路由元数据采用静态配置；主题与用户偏好采用Preferences；全局会话仅保存非敏感状态。 |
| 核心技术 | Stage模型、Navigation/NavPathStack、HAR依赖、状态共享、安全区、资源限定词、Hypium/UiTest。 |
| 前置依赖 | 第1小时获得全员SDK信息；B—F在第2小时提交页面名、参数模型和返回结果。 |
| 交付对象 | 向B—F提供路由接口、公共错误模型、公共颜色/尺寸和合并规则。 |

具体实施任务

在一台基准电脑完成首次干净构建，记录SDK、DevEco、Hvigor和ohpm版本；冻结全组环境。

整理entry四个主Tab，统一Navigation/NavPathStack，清理重复或混用的路由方式。

建立类型明确的路由名称、页面参数和返回结果约定，补充路由不存在时的错误处理。

整理common公共资源、统一颜色/间距/加载态/空状态/错误状态组件，避免各模块自行复制。

处理状态栏、导航条和键盘避让；至少验证普通手机尺寸，时间允许再验证平板/折叠屏。

制定分支、提交、合并和冲突处理规则；按D→E→F→C→B顺序合并，最后执行回归。

模块验收标准

项目可从干净环境同步、编译、安装并进入四个主Tab。

六个成员模块均可通过统一路由进入，不出现空白页、重复栈或返回异常。

至少有1个路由单元测试、1条四Tab UI冒烟路径和1份最终构建记录。

API迁移清单明确标注已处理、待处理和因教学环境保留的项目。

个人报告与证据材料

运行截图：四Tab主框架、二级页面跳转、深色/安全区或异常状态，共至少3张。

关键代码：路由注册、NavPathStack跳转、全局状态/主题、安全区处理，选择3—5段。

问题记录：至少2个真实的SDK/依赖/路由/资源合并问题，保留原始报错截图。

报告职责：撰写第一章、第二章、3.1、架构图，并汇总全组第四至第六章。

## 4.2 组员B（姓名：________）——智慧首页与智能识别

岗位定位：首页体验负责人。把原有服务入口和系统能力原型重构为可操作的智慧首页。

| 负责范围 | home/HomePage、home/Index、扫码、二维码、证件识别、首页搜索与入口组件。 |
| --- | --- |
| 数据方案 | 服务入口使用配置模型；扫码/二维码/证件结果来自系统Kit；最近使用记录可用Preferences。 |
| 核心技术 | Scan Kit、Image Kit、证件识别能力、Grid/搜索、PixelMap生命周期、权限与错误提示。 |
| 前置依赖 | 使用A提供的路由契约；向C提供统一的民生服务入口ID；证件能力需真机/模拟器能力验证。 |
| 交付对象 | 向C跳转民生详情；向A提交home路由清单；向F说明涉及个人信息的提示文案。 |

具体实施任务

重新设计首页信息层级：顶部定位/搜索、常用服务、智慧识别、推荐服务和最近使用。

封装可复用ServiceEntry组件，入口由数据模型驱动，不在UI中堆叠重复代码。

完成默认扫码流程，包括成功、取消、失败三种结果；禁止仅打印日志而不反馈用户。

完成身份二维码生成与刷新，正确管理PixelMap，避免页面退出后资源泄漏。

完成证件识别的选择/识别/结果确认流程；展示隐私说明，不长期保存原始证件图。

维护home/Index和路由注册；C新增页面只通过约定清单接入，避免双方同时修改。

模块验收标准

首页入口布局清晰，至少6个入口可点击，其中扫码、二维码、证件识别形成完整流程。

扫码取消、生成失败、识别不可用时有明确错误状态和可重试入口。

不把证件原图或识别敏感字段写入日志；退出页面能释放图片资源。

首页到C负责的民生页面路由参数统一且返回正常。

个人报告与证据材料

运行截图：首页全貌、扫码或二维码结果、证件识别/失败提示，至少3张并带状态栏。

关键代码：入口模型渲染、扫码Promise处理、二维码生成、PixelMap释放、隐私处理。

问题记录：至少2个权限、设备能力、PixelMap或路由问题。

报告职责：撰写3.2及对应数据方案、问题解决和个人实训总结。

## 4.3 组员C（姓名：________）——民生服务与数据中心

岗位定位：民生业务负责人。将社保、账单、租房、居住证等静态页面改造成数据驱动的查询体验。

| 负责范围 | home下社保、账单、租房、居住证子页面及ViewModel/Repository；不修改home/Index。 |
| --- | --- |
| 数据方案 | 统一Mock Repository为主；筛选条件/收藏用Preferences；结构化历史记录可用relationalStore。 |
| 核心技术 | Repository模式、List/LazyForEach、筛选与搜索、状态管理、日期/金额格式化、空错加载状态。 |
| 前置依赖 | 入口ID由B确定；路由和错误模型由A提供；若使用D的NetworkService，先冻结返回模型。 |
| 交付对象 | 向B提供页面入口和标题；向A提供路由参数；向D复用统一结果模型但不直接修改network。 |

具体实施任务

从现有社保、账单、租房、居住证中选择至少3条Must业务流程，并补齐功能边界。

将硬编码UI数据迁移到Mock Repository/模型层，页面只消费类型化数据。

完成房源筛选、账单分类/时间筛选、社保项目明细等至少两个真实交互。

为列表加入加载、空数据、错误和重试状态；数据量较大时使用LazyForEach。

统一日期、金额、状态字段格式，避免页面内散落字符串拼接和魔法值。

准备一套正常数据、一套空数据和一套异常数据，支持测试及报告截图。

模块验收标准

至少3个民生页面能从入口进入，并完成查询/筛选/查看详情的闭环。

页面数据来源与UI分离，报告中能准确说明Mock、Preferences或数据库的用途。

加载、空、错、重试四类状态至少覆盖三类，不再以“功能开发中”代替。

至少为筛选或格式化纯逻辑编写2个有效单元测试。

个人报告与证据材料

运行截图：民生列表、筛选结果、空/错或详情状态，至少3张。

关键代码：Repository、模型转换、筛选、LazyForEach/状态组件、持久化，选择3—5段。

问题记录：至少2个列表刷新、状态更新、数据类型或持久化问题。

报告职责：撰写3.3及对应数据方案、问题解决和个人实训总结。

## 4.4 组员D（姓名：________）——办事大厅与网络服务接入

岗位定位：网络与办事负责人。既负责办事业务，也为需要联网的模块提供稳定的数据访问能力。

| 负责范围 | office、network、NetworkService、办事分类/搜索/详情/ArkWeb；拥有network唯一修改权。 |
| --- | --- |
| 数据方案 | 优先使用有文档的课程/公开测试接口；无法确认时采用Mock并明确标注，严禁伪造真实接口。 |
| 核心技术 | @kit.NetworkKit http、JSON解析、超时/重试、网络状态、ArkWeb安全配置、缓存和统一错误模型。 |
| 前置依赖 | A提供公共错误模型和路由；第2小时决定接口/Mock；C/E如需联网通过接口调用。 |
| 交付对象 | 提供fetchServiceList等类型化方法、Mock开关和接口说明；不得暴露底层http实例给页面。 |

具体实施任务

重新设计办事大厅：分类导航、搜索、服务列表、服务详情和办理说明。

建立统一NetworkService，请求结果封装为成功/失败类型，设置连接和读取超时。

实现至少一个列表请求或Mock请求流程，包含加载、刷新、错误、重试和无网络提示。

修复network模块命名和依赖别名问题，统一RouterModule导入路径。

完善ArkWeb公共详情页，限制URL来源，处理加载进度、错误页和返回行为。

整理接口文档：URL、方法、参数、响应、错误码、数据字段和Mock切换方式。

模块验收标准

办事服务可分类、搜索并查看详情；网络失败时不会白屏或无限加载。

真实接口与Mock模式均有明确标识；报告数据方案与代码实现一致。

http对象能在请求完成后释放；日志不输出Token、个人信息或完整敏感响应。

至少有1个成功请求测试、1个超时/错误测试和1个ArkWeb异常路径。

个人报告与证据材料

运行截图：办事大厅、搜索/详情、加载或网络失败，至少3张。

关键代码：http封装、响应解析、错误重试、Mock切换、ArkWeb错误处理。

问题记录：至少2个接口、JSON、跨模块依赖、ArkWeb或网络超时问题。

报告职责：撰写3.4、接口说明及对应问题解决和个人实训总结。

## 4.5 组员E（姓名：________）——互动服务与诉求闭环

岗位定位：互动业务负责人。把原有12345展示页升级为“提交—保存—查询—查看”的完整本地业务。

| 负责范围 | message模块、诉求表单、记录列表、详情、刷新、访谈/公告展示。 |
| --- | --- |
| 数据方案 | 诉求记录使用relationalStore；公告/访谈使用Mock；草稿和筛选偏好可使用Preferences。 |
| 核心技术 | 表单校验、relationalStore参数化操作、Refresh/List、状态筛选、输入法避让、时间格式化。 |
| 前置依赖 | A提供路由/公共状态组件；D可提供公告数据；F提供登录状态查询接口但不传递敏感信息。 |
| 交付对象 | 提交成功后返回记录ID；未登录时只请求F的登录状态并跳转，不直接访问mine内部对象。 |

具体实施任务

重新定义互动首页，保留12345专区并增加我的诉求、在线访谈和公告入口。

完成诉求提交表单，包含类型、标题、描述、联系方式可选项和隐私提示。

使用relationalStore保存诉求记录，支持新增、查询、按状态筛选和查看详情。

实现草稿/提交中/已提交/处理完成等状态；本地模拟状态变化时须在报告中说明。

完善下拉刷新、空列表、输入校验、提交防重复和键盘遮挡处理。

为数据库增删查及表单校验编写测试，并准备异常数据库/重复点击问题记录。

模块验收标准

用户能提交一条诉求并在记录列表和详情页中立即查看。

应用重启后记录仍存在；空表、非法输入和重复提交均有明确反馈。

数据库操作使用参数化接口，ResultSet及时关闭，不在日志记录联系方式。

至少覆盖正常提交、校验失败、空列表三条演示路径。

个人报告与证据材料

运行截图：诉求表单、提交成功后的记录列表、详情/状态筛选，至少3张。

关键代码：表单校验、数据库初始化、插入/查询、状态刷新、防重复提交。

问题记录：至少2个数据库、键盘避让、状态刷新或重复提交问题。

报告职责：撰写3.5及对应数据方案、问题解决和个人实训总结。

## 4.6 组员F（姓名：________）——账户中心与安全体系

岗位定位：账户与安全负责人。将“任意密码可登录”的UI示例重构为边界清晰、可说明安全取舍的模拟账户体系。

| 负责范围 | mine模块、登录/注册/忘记密码、个人中心、设置、退出登录、Asset Store/Preferences。 |
| --- | --- |
| 数据方案 | Preferences保存非敏感设置和登录标志；Asset Store保存Token/短敏感数据；用户信息使用Mock账户。 |
| 核心技术 | 输入校验、状态持久化、Asset Store Kit、密码输入保护、隐私最小化、登录拦截和生命周期。 |
| 前置依赖 | A提供登录页路由和全局会话接口；E只读取isLoggedIn；B的证件流程复用F提供的隐私文案规范。 |
| 交付对象 | 对外仅提供登录状态、显示名称和跳转登录方法；禁止其他模块直接操作内部存储。 |

具体实施任务

重构登录页的账号、密码、协议勾选、错误提示和登录按钮可用状态。

建立Mock账户规则和注册/找回密码流程；不得在报告中描述为真实服务器认证。

使用Preferences持久化非敏感登录状态和设置，使用Asset Store保存敏感短数据或Token。

删除硬编码AES密钥/IV方案；若保留加密示例，必须使用安全随机或系统密钥服务。

完善个人中心、资料展示、安全中心和退出登录；退出后清理会话并触发页面刷新。

制定隐私和日志规则：密码、手机号、证件字段、Token不得以明文写入HiLog。

模块验收标准

错误账号、空密码、未勾选协议不能登录；合法Mock账户可进入个人中心。

应用重启后能恢复合理状态；退出登录后受保护入口重新要求登录。

源码中不存在硬编码密钥、明文密码日志或将密码存入Preferences的行为。

至少覆盖登录成功、校验失败、退出登录和状态恢复四条路径。

个人报告与证据材料

运行截图：登录校验、登录后个人中心、退出/安全设置，至少3张。

关键代码：表单状态、登录服务、Preferences、Asset Store、路由拦截，选择3—5段。

问题记录：至少2个状态持久化、加密、页面刷新或路由拦截问题。

报告职责：撰写3.6及对应数据方案、问题解决和个人实训总结。

# 5. 协作边界与接口约定

## 5.1 文件所有权

| 共享文件/目录 | 唯一所有者 | 其他成员修改方式 |
| --- | --- | --- |
| entry、RouterModule、common、项目配置 | A | 提交接口/资源需求，由A统一修改 |
| home/Index、HomePage、识别工具 | B | C提交新页面路由清单，不直接改Index |
| home民生页面与数据模型 | C | B只调用公开入口和参数模型 |
| office、network | D | C/E调用公开NetworkService，不改底层 |
| message | E | F只提供登录状态，不进入message修改 |
| mine | F | 其他模块使用公开Session接口，不读内部存储 |

## 5.2 分支与提交建议

分支：feature/member-a-architecture、feature/member-b-home、feature/member-c-citizen、feature/member-d-office、feature/member-e-message、feature/member-f-account。

提交信息：feat(module): 功能、fix(module): 问题、test(module): 测试、docs(module): 报告材料。

每次提交只处理一个可说明的问题；禁止把格式化全项目和功能改动放在同一次提交。

合并前成员本人完成模块自测，附测试路径、截图编号和已知限制；A负责最终回归而非替代成员自测。

## 5.3 跨模块接口最小集合

| 接口 | 提供者 | 使用者 | 约定 |
| --- | --- | --- | --- |
| AppRoute/RouteParams | A | B—F | 页面名、参数、返回结果均有类型，禁止魔法字符串 |
| ServiceEntry | B | C | id/title/icon/route/needLogin统一模型 |
| Result<T>/AppError | A+D | B—F | 统一成功、错误码、可重试标志和用户提示 |
| NetworkService | D | C/E | 只暴露业务方法，不暴露http对象 |
| SessionService | F | A/B/E | 只暴露登录状态和登录跳转，不暴露密码/Token |

# 6. 13小时时间与里程碑计划

| 阶段 | 时间 | 全组任务 | 输出物 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选题与冻结 | 第1—2小时 | 确认重构定位、SDK、Must范围、接口和文件所有权 | 环境表、任务表、接口草案 | A完成首次构建；六人签字确认 |
| 骨架与数据 | 第3—4小时 | A搭底座；B—F建立页面/模型/Mock/数据库骨架 | 可进入的页面骨架 | 六个模块都能从主框架进入 |
| 核心编码 | 第5—6小时 | 各自完成Must主流程，持续保存问题与代码截图 | 成员可演示版本 | 每人至少一条流程走通 |
| 联调完善 | 第7—8小时 | 跨模块联调、错误态、持久化、路由返回和安全检查 | 候选集成版本 | Must全部完成，无阻断Bug |
| 测试截图 | 第9小时 | 成员自测、A回归；按清单拍摄带状态栏截图 | 测试结果、至少18张截图 | 每人3张以上且可定位功能 |
| 报告撰写 | 第10—12小时 | 每人完成3.X/4.X/5.X/6.X，A汇总封面与前两章 | DOCX/PDF初稿 | 每人1500字、3—5段代码、2个问题 |
| 提交答辩 | 第13小时 | 干净构建、工程打包、报告校对、5分钟演练 | 报告、源码压缩包、演示稿 | 文件命名正确且可重新运行 |

## 6.1 里程碑检查点

M1（第2小时）：版本、Must范围、接口、页面清单冻结；之后新增需求进入Could池。

M2（第4小时）：所有模块有可进入页面和数据骨架，跨模块依赖不再口头约定。

M3（第8小时）：形成候选提交版本，之后只修复缺陷和补充证据，不做结构性重写。

M4（第9小时）：所有运行截图完成，避免报告阶段才发现功能无法复现。

M5（第13小时）：在非开发者本人环境中完成一次安装和核心流程演示。

# 7. 报告编写与任务书符合性

| 任务书要求 | 小组执行标准 | 责任人 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封面 | 沿用课程模板；填写组名、姓名、学号等 | A汇总/全员核对 | 最终报告封面 |
| 第一章项目概述 | 背景、功能、技术选型说明重构定位 | A | 1.1—1.3完整 |
| 第二章架构设计 | 整体架构图 + 六人模块分工 | A | 架构图与分工表 |
| 第三章详细实现 | 3.1—3.6每人一个模块，不少于1500字 | A—F各自 | 每节功能/知识/步骤/代码/截图齐全 |
| 第四章数据方案 | 按模块说明硬编码、Mock、真实接口、Preferences或数据库 | A—F各自 | 数据来源与代码一致 |
| 第五章问题解决 | 每人至少2个真实问题，共至少12个 | A—F各自 | 报错截图、原因、过程、结果 |
| 第六章总结 | 每人独立总结收获和不足 | A—F各自 | 六段个人总结 |
| 运行截图 | 按提交要求每人至少3张，共至少18张，带模拟器状态栏 | A—F各自 | 截图索引表 |
| 关键代码 | 每人3—5段，逐行或分块分析 | A—F各自 | 共18—30段 |
| 源码附件 | 报告内粘贴关键/完整文本；完整工程另行打包 | A汇总 | 压缩包可解压构建 |
| 命名 | 组名_生产实习报告_姓名 | 全员 | 六份个人命名文件或按教师要求提交 |

## 7.1 每人材料包命名

截图：成员字母_模块_序号_说明.png，例如 B_智慧首页_01_首页全貌.png。

问题：成员字母_问题序号_原始报错.png，并在问题记录表中写明触发步骤。

代码：以源码文件路径和行号为索引，不在多个成员章节重复粘贴同一段公共代码。

文字：每人提交一个独立DOCX片段或按统一标题级别写入小组共享文档。

# 8. 验收标准与质量门禁

## 8.1 模块完成定义（Definition of Done）

功能：Must范围全部可操作；不以“功能开发中”Toast作为完成结果。

数据：明确数据来源；Mock/真实接口/本地存储的描述与实现一致。

体验：至少覆盖加载、空数据、错误、成功中的三类状态；返回路径正常。

安全：不硬编码密钥，不记录密码/Token/证件/联系方式等敏感信息。

测试：成员完成自测并提交路径；关键纯逻辑有单元测试；核心交互有冒烟验证。

报告：1500字、3—5段关键代码、至少3张运行截图、至少2个真实问题全部完成。

集成：合并后通过A的回归，不破坏其他成员模块。

## 8.2 风险清单

| 风险 | 概率/影响 | 预警信号 | 处理措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDK/API不一致 | 高/高 | 同代码在不同电脑报不同错 | 第1小时冻结版本；基准机验证 | A |
| 重构范围失控 | 高/高 | 第6小时仍在改架构 | M1后新增需求进入Could池 | A+全员 |
| 首页双人冲突 | 中/高 | B/C同时修改Index或模型 | 文件所有权 + 路由清单交接 | B+C |
| 接口不可用 | 中/高 | 超时、跨域、字段变化 | 第2小时决定；保留明确Mock回退 | D |
| 设备Kit不可验证 | 中/中 | 模拟器无扫码/证件能力 | 尽早真机验证；准备能力不可用状态 | B |
| 登录安全表述错误 | 中/高 | 将Mock登录写成真实认证 | 报告明确边界；删除硬编码密钥 | F |
| 截图与报告延误 | 高/中 | 第10小时仍无完整截图 | 第9小时冻结截图并建立索引 | 全员 |
| 最后合并不可编译 | 中/高 | 成员长期不合并 | 第4/6/8小时增量合并，禁止最后一次性合并 | A |

# 9. 最终交付物清单

| 编号 | 交付物 | 内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 完整HarmonyOS工程 | 源码、资源、模块配置、测试；不包含无关缓存/密钥 | A汇总 |
| D2 | 生产实习报告 | DOCX或PDF，章节齐全、分工明确、数据方案真实 | A汇总/全员撰写 |
| D3 | 个人证据包 | 每人截图≥3、问题≥2、关键代码3—5段、测试路径 | A—F |
| D4 | 构建验证记录 | 工具版本、构建命令/操作、结果、安装设备 | A |
| D5 | 接口与Mock说明 | 接口字段、错误码、Mock开关、数据样例 | D主责/C/E配合 |
| D6 | 5分钟展示材料 | 架构20秒、六模块演示约240秒、总结40秒 | A组织/全员演练 |

# 10. 小组确认表

请在第2小时结束前填写并确认。签字表示接受模块边界、接口约定、里程碑和个人报告责任。

| 成员 | 姓名 | 负责模块 | 确认签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ________________ | 系统架构与体验基座 | ________________ | ________________ |
| B | ________________ | 智慧首页与智能识别 | ________________ | ________________ |
| C | ________________ | 民生服务与数据中心 | ________________ | ________________ |
| D | ________________ | 办事大厅与网络服务接入 | ________________ | ________________ |
| E | ________________ | 互动服务与诉求闭环 | ________________ | ________________ |
| F | ________________ | 账户中心与安全体系 | ________________ | ________________ |

执行提醒：本计划书是项目实施和报告取证的共同依据。任何范围调整必须同时更新任务负责人、接口边界、验收标准和报告章节，不能只在聊天中临时变更。

# 附录A：参考依据

《生产实习报告编写要求细则.pdf》。

项目根目录 README .md、build-profile.json5、entry/src/main/ets/pages/Index.ets。

features/home、features/office、features/message、features/mine、features/RouterModule、common/network。

课程《七彩天气》案例文档及老师指定的HarmonyOS开发环境。